sv

GIUNTA COMUNALE – ADUNANZA DEL 14 LUGLIO 2009

OGGETTO N. 26

LAVORI DI ADEGUAMENTO E STRAORDINARIA MANUTENZIONE NEI CIMITERI CITTADINI – ANNO 2006 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO REP. N° 148 DEL 4/06/2007 STIPULATO CON L’IMPRESA CO.RI.G.E. S.R.L.

# L’ASSESSORE ALLE OPERE PUBBLICHE E INFRASTRUTTURE

Premesso che:

- A seguito di gara d’appalto mediante asta pubblica in data 14/03/2007 e successiva D.D. n° 190 del 7/05/2007 sono stati aggiudicati alla Società “CO.RI.G.E.  S.r.l.” con sede in corso  Sant’Ignazio n° 78 a Santhià (VC) i lavori di adeguamento e straordinaria manutenzione nei Cimiteri Cittadini anno 2006, per l’importo complessivo netto di  contratto di € 106.220,00;

- Il contratto Rep. n° 148 con la società “CO.RI.G.E. S.r.l.” è stato stipulato in data 4/06/2007, mentre i lavori sono stati consegnati in data 30/05/2007;

- In fase di esecuzione dei lavori l’impresa non ha ottemperato ad alcuni Ordini di Servizio emessi dal Direttore dei Lavori, geom. Vincenzo Alaimo;

- in data 2/04/2009 il nuovo Direttore dei Lavori, geom. Calogero Puzzo, con nota prot. n° 14070  ha comunicato gravi inadempienze e gravi ritardi come di seguito elencati:

- I lavori presentano un elevato ritardo rispetto al termine contrattuale;

- I lavori sono stati ingiustificatamente sospesi unilateralmente dall’impresa sin dal 2008;

- Nonostante numerosi solleciti l’ Impresa non si è più presentata in cantiere.

Vista la nota in data 26/06/2009 con la quale il Responsabile Unico del Procedimento, nell’evidenziare che la società CO.RI.G.E. s.r.l. oltre a non aver ripreso le attività non ha inoltrato comunicazione al riguardo, propone di procedere alla risoluzione del contratto Rep. n° 148 del 4/06/2007 stipulato con la citata ditta, per grave inadempimento ai sensi di quanto previsto dall’art. 136 del D.Lgs.  163/2006;

Ritenuto di provvedere in merito;

Attesa la competenza della Giunta Comunale a deliberare in relazione al combinato disposto degli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Formula la seguente proposta di deliberazione:

- di risolvere, per le motivazioni esposte in premessa, il contratto Rep. n° 148 del 4/06/2007 stipulato con la Società CO.RI.G.E.  s.r.l., relativo ai lavori di adeguamento e straordinaria manutenzione nei Cimiteri Cittadini anno 2006, dando mandato al Responsabile Unico del Procedimento di darne comunicazione alla ditta stessa, segnalando che la medesima sarà ritenuta responsabile del danno che dovesse derivare al Comune di Vercelli dalla stipulazione di un nuovo contratto;

- di chiedere alla Società CO.RI.G.E. s.r.l. il risarcimento del danno che deriva all’Amministrazione dalla stipulazione di un nuovo contratto, alla cui quantificazione provvederà il Direttore del Settore Lavori Pubblici e Manutenzione d’intesa con i Direttori dei Settori interessati, ed eventuali altri danni derivanti dal  ritardo dell’esecuzione dei lavori;

- di dare mandato al Direttore del Settore Lavori Pubblici e Manutenzione di provvedere agli adempimenti necessari per il completamento dei lavori;

- di far carico al Direttore del Settore Lavori Pubblici e Manutenzione di provvedere alle comunicazioni di rito previste dalla legge;

Parere di regolarità tecnica

Il sottoscritto, Direttore del Settore Lavori Pubblici e Manutenzione, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e dell’art. 69, 6° comma, dello Statuto Comunale, esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica del presente atto.

L’Istruttore

Geom. Calogero Puzzo

IL DIRETTORE del SETTORE

### LAVORI PUBBLICI e MANUTENZIONE

(Arch. Paolo Mancin)

## Parere di regolarità contabile

Il sottoscritto, Direttore del Settore Bilancio, Finanza e Tributi, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267 e dell’art. 69, 6° comma, dello Statuto Comunale, esprime parere favorevole, in merito alla regolarità contabile del presente atto.

#### IL DIRETTORE del SETTORE

#### BILANCIO, FINANZA E TRIBUTI

(Dr. Silvano Ardizzone)

## LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, formulata dall’Assessore alle Opere Pubbliche e Infrastrutture;

Visti:

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Direttore del Settore Lavori Pubblici e Manutenzione Arch. Paolo Mancin, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000,       n. 267;

- il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Direttore del Settore Bilancio, Finanza e Tributi, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs dell’art. 49 del D.Lgs 18.8.2000,     n. 267;

Ad unanimità, di voti favorevoli espressi per alzata di mano dai presenti;

##### DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione, nel testo risultante dal documento che precede.

Successivamente,

## LA GIUNTA COMUNALE

Con voti favorevoli unanimi espressi palesemente;

## DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 34, 3° comma, dello Statuto Comunale, stante l’urgenza di provvedere in merito.

°°°°°°°°°°°°°°°